# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора

____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 28 июля 2014 г.       	                                                                                                          № 55-п

О внесении изменений в

ведомственные целевые программы

МО п. Усть-Ижора на 2014 г.

На основании ст.179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации с целью эффективного использования экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований и во исполнение местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора:

ПОСТАНОВИЛА:

- Внести изменения в  ведомственные целевые программы МО п. Усть-Ижора на 2014 г.:

  - по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора на 2014 год

(Приложение 1).

  - по текущему ремонту и содержанию дорог внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора на 2014 год (Приложение 2).

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Постановление  вступает в силу с момента его обнародования.

##### Глава местной администрации                                                                 Е.А. Кострова

| Приложение № 1 к Постановлению МА от 28.07.2014 г. № 55-п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА НА 2014 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основание для разработки программы |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79, Проект Закона Санкт-Петербурга от 02.10.2013 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Устав муниципального образования п.Усть-Ижора г.Санкт-Петербурга, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 2. | Заказчик |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  | Улучшение качества жизни населения муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 4. | Источники финансирования программы |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2014 год |  |  |  |  |  |
| №№ | Наименование работ | Адрес проведения работ | Объем |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
|  | 1.Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Ликвидация несанкционированных свалок: • Услуги по сбору мусора с территории (собирание) • Услуги по вывозу и утилизации мусора 1.2. Ликвидация несанкционированных свалок | Вневедомственная территория МО |  |  | В течение года Февраль-март | 149 000,00 23 000,00 |  | 23 000 руб. - кредит.задолженность 2013 г. |
| Лимит финансирования |  | 172 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Очистка от мусора (услуги по очистке территории, приобретение инвентаря: мешки, грабли, лопаты, перчатки) | Вневедомственные территории МО, не вошедшие в адресные программы исполнительных органов государственной власти |  | м² | В течение года | 5 800,00 |  |  |
|  | 2.2 Уборка пешеходной дорожки 2.3. Уборка пешеходной дорожки (кредиторская задолженность) | вдоль Петрозаводского шоссе от ул. Труда к остановке «ул. Труда» на Петрозаводском шоссе до ул. Бугры |  | 630 м² 605 м² | В течение года | 7 200,00 |  | Кредиторская задолженность 2013 г. по уборке пешеходной дорожки, составление смет по уборке |
|  | 2.4. Уборка водных акваторий | Территория МО |  |  | 4 раза | 75 000,00 |  |  |
| Лимит финансирования |  | 88 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Формирование клумб, посадка цветов, составление смет и технических заданий | Шлиссельбургский д.219, д.44 | 4000 шт. |  | июнь-октябрь | 70 000,00 |  |  |
|  | 3.2. Составление смет |  |  |  |  | 3 000,00 |  | Кредиторская задолженность 2013 г |
|  | Лимит финансирования 73 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Валка аварийных деревьев, кустарников | Территория МО |  |  | В течении года | 245 000,00 |  | По заявлениям жителей на основании предложений комиссии по благоустройству |
|  | Лимит финансирования 245 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования | Согласно адресной программы, утвержденной администрацией Колпинского района |  |  | В течении года | 952 400,00 |  |  |
| Лимит финансирования |  | 952 400,00р. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Текущий ремонт проездов, въездов, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Текущий ремонт пешеходной дорожки | вдоль Петрозаводского шоссе от ул. Труда к остановке «ул. Труда», от уч.10-12 до уч.16-18 ул.Третья Пятилетка |  |  | В течении года | 50 000,00 |  |  |
| Лимит финансирования |  | 50 000,00р. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Создание зоны отдыха: работы по проектированию и созданию зоны отдыха (в т.ч. Технадзор над выполнением работ) | участок ул. Социалистическая между д.51 и д.51А в направлении к Шлиссельбургскому ш.(2этап) |  |  | май-октябрь | 3 166 000,00 |  | 1) 2 516 462 - земляные работы, озеленение 2) 22 000 - технадзор 3) 86 837 - МАФ, спорт. оборудование, 4) 490 511 -ограждение фут. Поля 5) 10 400-технадзор (ограждения и МАФ) 6) 39 600 - экспертиза |
|  | 7.2. Создание зоны отдыха: работы по созданию зоны отдыха (в т. ч. составление смет, технадзор) | участок прилегающий ул. Комсомола д.6 |  |  | май-октябрь | 3 607 000,00 |  | 1) 1 591 305 - земляные работы 2) 14 900 - технадзор 3) 1 918 325 – озеленение 4) 35 000,00- технадзор 5) 47 470,00 - экспертиза |
|  | 7.3. Работы по проектированию и согласованию проекта | *участок прилегающий ул. Комсомола д.6, участок ул. Максима Горького д. 21 * участок на пересечении ул.Станционная и ул. Чкалова * ул. Чкалова д.18-д.20 |  |  | январь-декабрь | 280 000,00 |  | 80 000 - по ул.Макс.Горького 21, 200 000 - пересечение ул.Станционная и ул.Чкалова, Комсомола д.6, ул. Чкалова д.18-д.20 |
|  | 7.5. Содержание и уборка территории зон отдыха | * участок от ул.Пушкинская д.23-27 до ул.Новая 24 *участок ул.Социалистическая между д.51 и 51А в направлении Шлиссельбургского ш. |  |  | В течении года | 50 000,00 |  | в т.ч. 6000 руб - кредиторская задолженность 2013 г. |
|  | 7.6.Создание зоны отдыха | участки: ул.Новая 22, ул. Социалистическая между д.51 и д.51А в направлении к Шлиссельбургскому ш.(1этап) |  |  | январь-март | 1 560 000,00 |  | Кредиторская задолженность 2013 г. |
| Лимит финансирования |  | 8 663 000,00р. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям |  |  |  | В течении года | 145 000,00 |  | в т.ч. 8000 руб - кредиторская задолженность 2013 г. |
|  | Лимит финансирования 145 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе на 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  | 10 388 400,00 |
|  | Информационное обеспечение | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной Администрации и информационные стенды |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о выполнении программы | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО |  |  |  |  |  |  |