|  | Приложение № 3 к Постановлению МА № 82-п от 12.11.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЕДОМСТВЕННАЯ АДРЕСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА НА 2012 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79, Закон Санкт-Петербурга от 02.11.2011 № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Устав муниципального образования п.Усть-Ижора г.Санкт-Петербурга, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Цели программы |  |  | Улучшение качества жизни населения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №№ |  | Наименование работ |  |  | Объем |  |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. |  | Примечание |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ликвидация несанкционированных свалок: • Услуги по сбору мусора с территории (собирание) • Услуги по вывозу и утилизации мусора |  |  |  |  |  | В течение года | 301 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лимит финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Очистка от мусора (услуги по очистке территории, приобретение инвентаря: мешки, грабли, лопаты, перчатки) |  |  |  |  | м² | В течение года | 150000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 Уборка пешеходной дорожки | вдоль Петрозаводского шоссе от ул. Труда к остановке «ул. Труда» на Петрозаводском шоссе до ул.Бугры |  |  |  | 630 м² 605 м² | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Покос травы | Территория МО по адресам: |  |  |  |  | 3 раза в год | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.Детская площадка на ул. Новая, вокруг сквера |  |  |  | 600,0 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Проезд от Шлиссельбургского шоссе до Петрозаводского шоссе (Кривоколенный) |  |  |  | 600,0 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Плановый переулок |  |  |  | 300,0 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Школьная улица |  |  |  | 670,0 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. От улицы Школьной до улицы Третьей Пятилетки |  |  |  | 200,0 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Улица Славянская дорога от Петрозаводского шоссе до улицы Станционной |  |  |  | 2 400,0 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Улица Малая – от улицы Славянская дорога до ул. Л уговой |  |  |  | 300,0 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Пешеходная дорожка от улицы Станционной до Петрозаводского шоссе |  |  |  | 1 800,0 м² 2 000,0 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Ул. Социалистическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. Территория, прилегающая к улице Комсомола (в т. ч. к д.6) |  |  |  | 2 030,0 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11. Садовый переулок |  |  |  | 600,0 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12. Проезд от улицы Новая до Петрозаводского шоссе |  |  |  | 240,0 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | И Т О Г О: |  |  |  | 11 740,0 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Уборка водных акваторий | Акватории на территория МО |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лимит финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Посадка цветов, формирование клумб | Шлиссельбургское ш.д.219 у здания МС |  | 25 м² |  |  | июнь-ноябрь | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лимит финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 Валка аварийных деревьев, кустарников | Территория МО |  |  |  |  | В течении года | 500 000,00 |  | По заявлениям жителей на основании предложений комиссии по благоустройству |  |  |  |  |
|  |  |  | Лимит финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1 Организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования |  |  |  |  |  | В течении года | 600 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лимит финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Текущий ремонт проездов, въездов, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Текущий ремонт пешеходной дорожки по ул. Третьей Пятилетки от уч. 16 до уч.10 |  |  |  |  |  | В течении года | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лимит финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Создание зон отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Создание зон отдыха по адресу: ул. Комсомола, д.6 |  |  |  |  |  | В течении года |  |  | 100 000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 Услуги по осуществлении топосъемки по адресу: ул. Социалистическая, д.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Лимит финансирования 135 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе на 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 411 500,00 |  |  |  |  |
| 5. |  | Механизм реализации программы |  |  | Заключение муниципальных контрактов и договоров в соответствии с положениями федерального закона № 94-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Информационное обеспечение программы |  |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды, официальный сайт МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Отчет о выполнении программы |  |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |