Приложение № 5 к Постановлению Местной  Администрации МО п.Усть-Ижора от 25.10.2024 № 33/01-05/2024

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК  УСТЬ-ИЖОРА: ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ

НА 2025 ГОД

| 1. | Основание для разработки плана (программы) |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  |  | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО п. Усть-Ижора |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  |  | Поддержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования и включенных в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06 №779, в технически исправном состоянии; формирование условий, способствующих снижению показателей дорожно-транспортной аварийности на территории МО п. Усть-Ижора; обеспечение качественного содержания дорог |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2025 год |  |  |  |
| № | Адрес проведения |  | Наименование мероприятий | Периодичность проведения | Лимит финансирования (руб.) | Запланированные показатели (объем) | Примечание |
| 1 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования ул. Полины Осипенко (от ул. Социалистической до Шлиссельбургского шоссе) ул. Шевченко улица Станционная от ул. Славянская дорога (подсыпка) | 2-3 квартал | 5 000 000,00 | 595 кв.м. 585 кв м 100 кв.м | ул. Шевченко(замена трубы д. 12) |
| 2 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Ремонт подъездов к домам по адресам (заявления жителей) Социалистическая, д. 69, Социалистическая, д. 109 лит. А, Станционная. д 19А, Социалистическая, д. 95 лит. А, Славянская дорога, д. 11/2, Пушкинская, д. 42, Новая, д. 7, корп. 2, Социалистическая, д. 22 лит. А, Новая, д. 33, корп. 2, Чкалова, д. 24, лит.А, Социалистическая, д. 69, стр. 1, лит. Б, Социалистическая, д. 71, стр. 1, лит. А, Социалистическая, д. 70, Петрозаводское ш. д.23, Социалистическая, д. 86 корп.2, Социалистическая ул. д. 87, Чкалова д.26, Социалистическая ул., д. 3, стр. 1. въезд с ул. Полины Осипенко, Максима Горького ул, д.4а, Полевая ул. д. со стороны Славянская дорога, Максима Горького ул, д.19, Максима Горького 25/2 Социалистическая д. 71 Полевая ул. 25 Шевченко ул. 12 | 2-3 квартал | 2 000 000,00 | 520,5кв.м |  |
| 3 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Перекладка трубы ул.Станционная д.7 | 2-3 квартал | 250 000,00 | 25 кв.м |  |
| 4 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Содержание (комплексная уборка) дорог, расположенных в пределах границ МО п.Усть-Ижора | постоянно в течение года | 11 500 00,00 | 96 802 м2 проезжая часть; 1200 м2 тротуар |  |
| 5 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Устранение аварийности на дорогах п. Усть-Ижора | постоянно в течение года | 350 000,00 | 100 кв.м |  |
| 6 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Экспертиза.Технадзор за производством работ, обьезды территории | постоянно в течение года | 150 000,00 | 3/3/3 |  |
|  |  | Лимит финансирования программы 19 250 00,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Механизм реализации программы |  |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |
| 7. | Информационное обеспечение программы |  |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о выполненных работах и мероприятиях . в п.Усть-Ижора |  |  |  |
| 8. | Отчет о выполнении программы |  |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора |  |  |  |