Приложение № 6  к Постановлению Местной  Администрации МО п.Усть-Ижора от 25.10.2024 № 35/01-05/2024

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК  УСТЬ-ИЖОРА: ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

НА 2027 ГОД

| 1. | Основание для разработки плана (программы) |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации, постановление Местной Администрации МО п. Усть-Ижора от 31.08.2023 № 29/01-05/2023 «Об утверждении Положения о порядке реализации Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Усть-Ижора вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  |  | Создание комфортной и безопасной территории МО п. Усть-Ижора |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  |  | Содержание территории МО п. Усть-Ижора в состояние, соответствующее нормам и требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2027 год |  |  |  |
| № | Адрес проведения |  | Наименование мероприятий | Периодичность проведения | Лимит финансирования (руб.) | Запланированные показатели (объем) | Примечание |
| Озеленение территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Снос аварийных деревьев | 1-2 квартал | 51 000,00 | 15 шт. |  |
| 2 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Посадка деревьев | 2-3 квартал | 150 000,00 | 15 шт. |  |
| 3 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Формирование клумб, посадка цветов | 2-3 квартал | 700 000,00 | 1)3600 шт.х2 -60 м² 2)300 шт. - 6 м² 3) 700 шт.- 6 м2 тагетис и тюльпаны |  |
| 4 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Уход за зелеными насаждениями: Зоны отдыха по адресам: ул. Новая д.22-24 - 45 м², ул.Социалистическая д.51-51А 180 м², ул.Комсомола д.6. 145 м² , ул .Максима Горького д.21 -50 м², ул.Малая и ул.Луговая 25 м² , ул.Чкалова угол со Станционной 125м², Социалистическая у д.75-77 - 74 м2, ул.Некрасова - Садовая - 44 м2 Речная ул.д.21 -28 м2, пешеходная дорожка от 18 презда до Центральной дорожки -45 м2 | апрель-октябрь | 900 000,00 | 761 кв.и. |  |
| Размещение и содержание спортивных , детских площадок и зон отдыха,включая ремонт расположенных на них злементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Благоустройство террритории (согласно актов обследования): ремонт зоны отдыха ремонт набивного покрытия | 2-3 квартал | 3 000 000,00 |  |  |
| 6 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Ремонт оборудования: (согласно актов обследования): ремонт уличных тренажеров ремонт и окраска скамеек ремонт газонного ограждения ремонт МАФ | 2-3 квартал | 1 272 900,00 |  |  |
| 7 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Приобретение оборудования (согласно актов обследования): ул. Новая д.22-24 ул.Социалистическая д.51 ул.Комсомола д.6 ул .Максима Горького д.21, ул.Малая и ул.Луговая ул.Чкалова угол со Станционной Социалистическая у д.75 Некрасова - Садовая Речная ул.д.21 пешеходная дорожка от 18 презда до Центральной дорожки | 2-3 квартал | 9 000 000,00 |  |  |
| Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Выполнение работ по временному размещению злементов оформления к праздничным мероприятиям: ул.Социалистическая от Славянской дороги до улицы Полины Осипенко, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Третьей Пятилетки, Шлиссельбургский пр., ул.Новая, ул.Пушкинская, ул.Станционная, ул.Труда, ул Славянская дорога к Храму | апрель декабрь | 600 000,00 |  |  |
|  |  | Лимит финансирования программы 15 673 900,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Механизм реализации программы |  |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |
| 7. | Информационное обеспечение программы |  |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о выполненных работах и мероприятиях . в п.Усть-Ижора |  |  |  |
| 8. | Отчет о выполнении программы |  |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора |  |  |  |